基于 data_set 的 周交付计划

面向最小粒度正式训练集 的周度交付版本

一、总体交付目标

以 data_set 作为当前阶段正式训练集 V1，完成 5 类任务的分类、定位、路由、QA 与报告输出闭环。

项目对象包括：copy_move、splice、inpainting_removal、inpainting_replacement、aigc_global。

交付重点完整系统：数据读取、训练、推理、工具调用、融合、评测和最终报告。

二、总体输入

数据清单：data_set/examples/dataset_manifest_demo.json

样本记录：data_set/examples/sample_records_demo.json

问题记录：data_set/examples/question_records_demo.json

图像目录：data_set/images/<sample_id>/

结构约束：data_set/schema/*.json

第 1 周：数据审计与正式划分

周目标：完成 data_set 的结构审计、路径校验、类别统计和 train/val/test 正式划分，冻结统一输入输出协议。

具体做哪些事情：

校验 manifest、sample_records、question_records 与 schema 的一致性。

检查每个 sample_id 对应的 input、original、tampered、mask、source_crop、target_crop 是否完整。

统计 5 类样本数量、问题类型数量、定位真值分布。

制定按类别分层的 train/val/test 划分文件。

冻结 Router 输出、工具输出、最终结果 JSON 的字段定义。

输入：

data_set/schema/*.json

data_set/examples/*.json

data_set/images/*

预计成果输出：

数据审计报告 1 份。

train.json、val.json、test.json 3 份划分文件。

统一协议说明文档 1 份。

样本统计表 1 份。

第 2 周：可视化、训练样本构造与 Router 原型

周目标：让数据可查看、可调试、可转成训练样本，并完成单样本 Router 原型。

具体做哪些事情：

实现样本浏览功能，展示 input、original、tampered、mask。

为 copy_move 单独展示 source_crop 和 target_crop。

构造分类训练样本、定位训练样本、Router SFT 样本。

生成每类样本的可视化预览结果。

实现单样本 Router 原型，输出 task_mode、l1、l2 候选和工具建议。

输入：

第 1 周生成的 split 文件。

sample_records_demo.json。

question_records_demo.json。

各 sample_id 对应图像文件。

预计成果输出：

样本浏览脚本 1 套。

分类训练样本文件 1 份。

定位训练索引文件 1 份。

SFT 样本文件 1 份。

Router 原型输出样例 1 组。

第 3 周：分类基线训练与首批 LLM Agent 接入

周目标：完成 5 类闭集分类训练，打通 Router 到 Agent 的结构化结果链路。

具体做哪些事情：

训练一级标签和二级标签分类基线。

实现分类推理脚本，支持单样本和批量推理。

接入 FakeShield-Agent。

接入 ForgeryGPT-Agent。

统一 Agent 输出结构，并加入缓存机制。

输入：

第 2 周生成的分类训练样本。

split 文件。

原始图像。

Router 原型输出。

预计成果输出：

分类模型权重 1 版。

分类推理结果 JSON 1 份。

2 个 LLM Agent 适配层。

工具缓存目录与示例结果。

第 4 周：传统取证模块接入与定位基线训练

周目标：完成非 LLM 取证模块和局部篡改定位基线，形成分类、定位、工具证据三条线。

具体做哪些事情：

接入 FFTArtifactDetector。

接入 PRNU 或 NoiseResidual 模块。

接入 EdgeBoundaryDetector。

接入 SelfSimilarityDetector。

训练局部篡改定位模型，输出预测掩码。

实现 IoU、Dice/F1 和面积误差评测。

输入：

局部篡改样本图像和 mask。

第 3 周分类结果。

split 文件。

预计成果输出：

4 个传统取证模块适配层。

定位模型权重 1 版。

预测掩码结果目录 1 套。

定位评测报告 1 份。

第 5 周：Router SFT、多轮控制器与统一调度器

周目标：把单轮原型升级为可训练、可多轮执行的正式路由流程。

具体做哪些事情：

使用 SFT 样本训练 Router SFT 模型。

实现统一调度器，串联 Router、工具、融合和下一轮判断。

实现第 2 轮和第 3 轮触发条件。

实现停机条件和最大轮数控制。

保存每轮 Router 输出、工具输出、融合结果和日志。

输入：

第 2 周生成的 SFT 样本。

第 3 周分类结果。

第 4 周工具结果和定位结果。

预计成果输出：

Router SFT 模型 1 版。

多轮控制器 1 套。

统一调度器 1 套。

多轮日志样例 1 组。

第 6 周：融合层训练、类别专用路由优化与批量推理

周目标：完成融合器和 5 类专用路由规则，并实现全流程批量推理。

具体做哪些事情：

设计融合特征，包含分类分数、工具支持度、掩码面积、轮次数和工具调用数。

实现规则融合 V1，时间允许时增加学习式融合器。

为 5 类任务固化专用工具链和优先级。

实现批量推理脚本。

加入失败回退机制和 human_review_flag。

输入：

分类结果。

工具输出。

定位输出。

Router 多轮日志。

预计成果输出：

融合器 1 版。

类别专用路由规则表 1 份。

批量推理脚本 1 个。

总结果表和失败样本日志各 1 份。

第 7 周：GRPO 路由优化、QA 生成与报告生成

周目标：在已有系统基础上优化 Router 策略，并输出问答和标准报告。

具体做哪些事情：

设计 GRPO 奖励，重点优化工具选择、轮次控制和路由成本。

开展小规模 GRPO 训练。

实现 QA 生成器，按 question_type 输出答案。

实现标准报告生成器，汇总最终标签、掩码、多轮路由和工具证据。

为每个样本输出 result.json 和 report.md。

输入：

Router SFT 模型。

批量推理结果。

question_records_demo.json。

融合结果。

预计成果输出：

GRPO 优化后的 Router 1 版。

QA 结果 JSON 1 份。

报告生成器 1 套。

样本级报告目录 1 套。

第 8 周：全量评测、错误分析与正式验收

周目标：在 data_set 全量数据上完成正式评测、错误分析和交付冻结。

具体做哪些事情：

运行全量分类、定位、路由、QA 和系统耗时评测。

统计混淆矩阵和各类错误。

分析 Router 错路由、融合失败、掩码失败和 QA 失配样本。

整理模型权重、配置文件、脚本、结果样例和使用文档。

冻结 split、配置和最终指标。

输入：

全部模型权重。

全量推理结果。

QA 和报告结果。

split 文件。

预计成果输出：

最终评测表 1 份。

混淆矩阵与指标图表 1 组。

错误案例报告 1 份。

正式交付清单 1 份。

可复现的第一版系统结果。

三、建议使用的核心工具

数据处理：Python、jsonschema、pandas、Pillow、OpenCV。

分类与定位训练：PyTorch、transformers、accelerate、segmentation_models_pytorch。

路由与强化学习：transformers、trl。

融合与评测：scikit-learn、xgboost/lightgbm、numpy、matplotlib、seaborn。

报告生成：jinja2、markdown、python-docx。

四、最终交付物

数据审计报告。

正式 train/val/test 划分文件。

分类模型、定位模型、Router SFT 模型、Router GRPO 模型。

LLM Agent 与传统取证模块适配层。

融合器、QA 生成器、报告生成器。

批量推理脚本与评测脚本。

最终评测结果、错误分析报告与样本级报告。